	[image: image17.jpg]



[image: image18.png]


  UNIONE EUROPEA 

      UNION EUROPÉENNE
	Obiettivo  Cooperazione territoriale europea

Italia-Francia (Alpi) 2007-2013
	Objectif Coopération territoriale 
européenne

France-Italie (Alpes )2007-013
	[image: image17.jpg]



SOMMARIO

2PREMESSA


4AMBITI E MISURE DI INTERVENTO


5L’OSPEDALE DI SOSPEL


6Dati demografici


6Dati socioeconomici


8IL PROGETTO DI COOPERAZIONE MEDICO –SOCIALE  - OSPEDALE DI SOSPEL -


8Sviluppo delle consultazioni specialistiche


11Interventi strutturali - realizzazione di spazi attrezzati da destinare all’operatività


12Individuazione  del contesto e finalità del progetto  edilizio e forniture


14Realizzazione di sistemi e reti informatiche


15Ambito organizzativo


15Tabella Riepologativa delle Opere Finalizzate agli Obiettivi di Progetto


16Motivi per la  richiesta finanziamento




PREMESSA

Le ragioni alla base del progetto di collaborazione tra i Comuni di Olivetta San Michele e Sospel  derivano dalla necessità di migliorare le condizioni di tutela e assistenza rivolte alle fasce di popolazione più debole : Il bacino di utenza è rappresentato per un terzo da persone ultra sessantenni  e  per tale motivo il presente progetto è rivolto soprattutto agli anziani.

I due ambiti territoriali sono caratterizzati da problematiche simili e hanno in  comune rapporti storici e geografici : questa vicinanza e la comunità culturale che unisce le persone che risiedono su entrambi i lati del confine hanno naturalmente portato i due partner a perseguire un rapporto tra comuni e ad esaminare progetti di cooperazione in campo medico e sociosanitario.

La proposta di cooperazione transfrontaliera consiste in una pianificazione di interventi in ambito socio -sanitario pensato per colmare le disuguaglianze sociali e regionali di accesso alle cure, soprattutto  nelle zone rurali.

Qualunque sia il luogo della vita del paziente, si deve garantire, per quanto possibile, l'equità nel tempo di accesso alle cure. Per questo, l’assistenza deve essere disponibile il più vicino possibile.

Il criterio alla base del progetto è rappresentato dalla concreta possibilità di un’“Unione delle risorse umane e materiali “ per dar luogo ad un sistema di servizi rivolto alle popolazioni locali .
Come già evidenziato in premessa  il progetto è rivolto al  bacino di utenza rappresentato dalle popolazioni dei comuni di Olivetta San Michele e Sospel.  Le due comunità,  rispettivamente in Italia e in Francia,  si trovano vicine non solo per motivi geografici ma anche storico culturali.

Sospel  si trova a 20 km da Mentone, a circa 350 metri d'altitudine, alla porte del Parco nazionale del Mercantour,  era un piccolo villaggio medievale sulla sponda del torrente Bevera.

Olivetta San Michele, in provincia di Imperia,  è il comune più occidentale della regione Liguria, è nato dall'unione dei due distinti borghi di Olivetta, situato sulle alture sovrastanti il torrente Bevera, e San Michele, situato sulla statale per il Colle di Tenda.
Parte della regione fisica italiana, il territorio della città di Sospello era compreso nella Contea di Nizza ed è stato ceduto dal Regno di Sardegna alla Francia nel 1861. 
Nel 1814 i borghi di Olivetta e San Michele entrarono a far parte del Regno di Sardegna, e in seguito, dal 1861, del Regno d'Italia. 
Sospel è un borgo dove si parla un idioma transitorio tra la lingua ligure e la lingua occitana.

Olivetta San Michele è l’unico Comune della Liguria per il quale è stata formalmente deliberata l’appartenenza alla minoranza linguistica storica occitana per l’intero territorio. 
	SOSPEL
	OLIVETTA SAN MICHELE

	Stato
	
       Francia
	Stato
	    
       Italia

	Regione
	
     Provenza-Alpi-Costa    Azzurra
	 Regione
	[image: image19.png]


                  

     Liguria

	Dipartimento
	[image: image20.png]



Alpi marittime armoriale
	
	

	Arrondissement
	Nizza
	Provincia
	[image: image21.jpg]


     Imperia

	Cantoni
	Sospel
	Frazioni
	Fanghetto, San Michele

	Altitudine
	348 m s.l.m.
	Altitudine
	292 m s.l.m.

	Superficie
	61,71 km²
	Superficie
	13,84 km²

	Popolazione
	3.504 ab.(2006)
	Popolazione

	Circa 1000 ab. Compresi Airole e le aree limitrofe

	Densità 
	56,78 ab./km²
	Densità
	18 ab./km²


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



Sospel e Olivetta San Michele distano circa 7 Km
Anche dal punto di vista socio-demografico , i due territori hanno caratteristiche simili : 
Sospel ha oltre il 31% di popolazione oltre i 60 anni e più del 12% dei nuclei familiari è composto da una sola persona, mentre nel  comune di Olivetta oltre il  35% della popolazione è oltre i 60 anni , distribuita in nuclei familiari con una di 1,95 componenti .
AMBITI E MISURE DI INTERVENTO

Il progetto ha l’obiettivo specifico di rafforzare la rete dei servizi sociosanitari  riconducibili all’ASSE 3 – QUAITA’ DELLA VITA –Misura 3.1

Entrambe le realtà transfrontaliere stanno già operando in tal senso con una sostanziale differenza: Sospel può già contare su strutture sanitarie presenti nel suo territorio, il comune di  Olivetta sta realizzando l’opera di trasformare l’Ex Caserma della Guardia di Finanza in Residenza per servizi sociosanitari
L’opportunità di una sinergia d’interventi consentirà ad entrambi i Comuni di disporre di maggiori risorse umane e fisiche.
Tipologie di azione  previste dalla Misura 3.1. –SERVIZI SOCIOSANITARI

1. realizzazione di sistemi comuni di osservazione e di analisi dei bisogni sanitari, del comportamento dei pazienti e dell’offerta di cura;

2. realizzazione di sistemi comuni di vigilanza e allerta sanitario;

3. realizzazione di protocolli comuni italo-francesi per lo sviluppo dell’epidemiologia, della presa in carico dei pazienti e della ricerca clinica;

4. studi e scambi di esperienze sulle nuove modalità per favorire la sicurezza, il mantenimento a domicilio delle persone anziane, in particolare nelle zone di montagna;

5. scambi di esperienze e sviluppo di attività transfrontaliere per favorire l’accesso ai servizi socio-sanitari delle persone svantaggiate;

6. scambi di esperienze e sviluppo transfrontaliero di attività sportive e ricreative a favore dell’integrazione delle persone svantaggiate, o destinate a giovani e minori;

7. scambi e formazione del personale che opera in ambito sociale e sanitario;

8. sviluppo congiunto della ricerca e dell’innovazione in materia di nuove tecnologie applicate alla salute.

L’OSPEDALE DI SOSPEL
Sospel si trova a 20 km da Mentone, a circa 350 m sul livello del mare, nei pressi del Parco Nazionale del Mercantour.
l’Ospedale è stato costruito nel 1954, è stato oggetto di lavori per migliorare l’umanizzazione nel 1982, mentre nel 1994 sono state eseguite opere di ampliamento e di potenziamento dei parametri di  sicurezza.

L'accesso alla struttura avviene attraverso il passaggio di  una strada secondaria dal tracciato tortuoso. 
[image: image22.jpg]G

/\Q\:‘:RCD GIOCHL





La struttura impiega oltre 150 persone e comprende diverse specialità di assistenza sanitaria e medico-sociale

-
12 posti letto di medicina consentono alla popolazione del Comune (4000 abitanti) di avere un centro di ricovero, diagnosi e trattamento di prossimità.

Questo servizio ha una duplice missione:
o
 Permette di effettuare ricoveri ospedalieri in una struttura  vicina al domicilio del paziente e, nella maggior parte dei casi, la continuità di cure mediche e paramediche.
o 
Si prevede, a sostegno della medicina liberale, l'assistenza primaria alla popolazione.

-
13 posti letto di SSR danno continuità al servizio medico. Si tratta di posti letto di riabilitazione che hanno il compito di assicurare il recupero necessario alla dimissione del paziente.Ascolta
Trascrizione fonetica
 

Dizionario - Visualizza dizionario dettagliato
Dati demografici

[image: image7.png]Population

Zone de

Terttoite  comparaison
Population en 2007 4083 1082464
Densité de la population (nombre dhabitants au k) en 2007 366 2518
Superficie (en k) 1110 42885
Variation de Ia population : taux annuel moyen entre 1999 et 2007, en % 22 0s
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 1999 et 2007, en % 42 00
dont variation dus au solde apparent des entrées sorties :taux annuel moyen enre 1999 et 2007, en % 34 08
Nombre de ménages en 2007 1663 492962
Sources  naee, RF2007 et RP1999 explotations prncipaiee

Population estimée au fer janvier 2008 n 1089500
Naissances domicilises en 200 B 12275
Décés domiciliés en 2008 4 116

o
information(s)non disporibla(s) pour ce niveau gZograpiaue

Sources - Insee. état civil - Esfimations de population au fer ianvier.




Va notato che la popolazione della città aumenta notevolmente nel periodo estivo.
Dati socioeconomici
[image: image8.wmf]
[image: image9.wmf]
E 'importante notare che il 30% della popolazione è di età superiore ai 60 anni e l'età media dei pazienti ricoverati in Sospel è di 85 anni.

IL PROGETTO DI COOPERAZIONE MEDICO –SOCIALE  - OSPEDALE DI SOSPEL -
I partner francesi e italiani hanno deciso di cooperare per  garantire ad gni persona residente sul territorio transfrontaliero  sicurezza delle cure in una logica di miglioramento della qualità e delle pratiche professionali.

L'organizzazione dell’ offerta territoriale  delle cure riguarderà tutte le figure della sanità, tra le quali medici e strutture sanitarie. E 'da questo presupposto che i partner hanno messo a punto un sistema globale che rappresenta un impegno volto alla parità di accesso alle cure per tutta la popolazione e in particolare prevede trattamenti specifici per le persone anziane.

Questo progetto si articola in quattro attività:
-
 Sviluppare consultazioni specialistiche
-
 Fornire assistenza primaria
- 
 Fornire assistenza per le persone in condizioni cliniche acute
- 
 Modernizzare il sistema di trattamento di Imaging

Sviluppo delle consultazioni specialistiche
Ospedale di Sospel ha svolto, per diversi anni, un lavoro di collaborazione permanente con i professionisti del settore medico e para-medico, tenendo conto:
- la tipologia della popolazione, per lo più anziani che desiderano essere trattati il più possibile vicino al suo luogo di residenza,
- L'aumento della popolazione del comune,
- L'obbligo di qualsiasi ospedale ad  accogliere e fornire assistenza medica,
- La posizione geografica  che necessità di dare risposte e mettere in atto competenze capaci di gestire le patologie più comuni.
Il progetto mira a:
- Rafforzare la coerenza e la continuità delle cure al proprio  all’interno della struttura

- Migliorare e facilitare il coordinamento con la città e con le istituzioni del settore
- Proporre una nuova cooperazione, in particolare mediante l'istituzione di rapporti transfrontalieri con i partner italiani

Attualmente presso l’ ospedale Sospel  sono presenti servizi specialistici di radiologia avanzata e oftalmologia. Tali consultazioni sono molto diffuse e richieste sia da utenti residenti a Sospel sia da utenti residenti in altre aree limitrofe.
Per soddisfare le richieste, si prevede lo sviluppo di consultazioni specialistiche nelle seguenti discipline:
- 
Cardiologia
- 
Dermatologia
- 
Psichiatria
- 
Neurologia
- 
Neuro-psicologia
- 
Ortopedia
- 
Dolore / Cure Palliative

L'elenco delle specialità, steso  in collaborazione con i medici di medicina generale,  corrisponde alle malattie che più comunemente si presentano nella struttura. Sono disturbi tipicamente sviluppati da parte degli anziani.
Per tutte queste discipline, l'ospedale ospiterà anche gli anziani residenti italiani.

Disporre di  consulenze mediche in loco ridurrà il numero di persone che necessitano di specialità esame di trasporto e, quindi, migliorare l'assistenza, riducendo il costo per la collettività.

Il progetto di cooperazione permetterà ai medici di Sospel di sviluppare e aumentare la tipologia di consultazioni. Per favorire questo è necessario un aggiornamento delle strutture e delle attrezzature. Ascolta
Trascrizione fonetica
Garantire cure primarie

Si tratta di organizzare il trasferimento, l’accettazione e il monitoraggio delle persone che risiedono nel territorio come parte di una risposta adeguata al bisogno di cure immediate. 
Per fare questo, nella struttura  di Olivetta saranno previsti 4 posti letto di country hospital,  mentre  a Sospel  è riservato uno spazio dedicato a questo scopo al piano terra dell'ospedale  vicino all'ingresso e in prossimità del reparto di radiologia generale.

La struttura dispone di un’accettazione  generale  aperta  durante il giorno  5  giorni su 7, mentre un’accettazione permanenteè organizzata nel settore della medicina.
Per garantire pienamente questo obiettivo, è necessario migliorare le strutture esistenti e formare il personale medico per interventi di emergenza regionale.

Garantire l'assistenza delle persone con acute

Il comune di Sospel e Olivetta San Michele sono situati in una zona geografica relativamente lontani  dai poli  medici. E 'quindi importante mantenere una capacità di medicina dell'ospedale particolarmente ma non esclusivamente per le persone anziane nella fase acuta.

Le principali patologie trattate in presso l’ ospedale di Sospel sono:

- 
cardiache
- 
polmonari
- 
digestive
- 
sistema nervoso ed endocrino
- 
diffuse polipatologie 

Inoltre, è importante notare che il team medico coinvolto in Sospel ha sviluppato un know-how nel monitoraggio geriatrico. Il coordinatore medico della residenza protetta è un  geriatra, questo permette di arricchire le conoscenze e competenze in questo settore. Il controllo medico è assicurato anche per i pazienti geriatrici di Olivetta, che presentino patologie analoghe a quelle descritte. 
I due partner intendono sviluppare un approccio specifico costruito su un lavoro collettivo di appropriazione di un concetto globale che consiste nel prendersi cura,  e nella creazione di strutture capaci di accettare e ricoverare in modo   adeguato alle condizioni compromesse della salute degli anziani.
In questo contesto, saranno sviluppate diverse azioni complementari:

-
 Favorire il lavoro dei medici e degli assistenti francesi e italiani in modo che la struttura di consultazione diventi realmente territorio di intercambio di conoscenze mediche  e di scambio culturale vero e proprio
-
 Fornire formazione per il personale medico ed infermieristico con tutti i mezzi, comprese teletrasmissioni e videoconferenze.
-
Rafforzare lo strumento della telemedicina a distanza per la complementarità delle competenze con consultazioni specialistiche avanzate.

Ammodernare il settore Imaging 

L'attrezzatura attuale dell'ospedale Sospel soddisfa le esigenze interne dell'istituto, ma anche la popolazione:
- Radiologia tradizionale
- Ecografia
- Panoramica dentale

L'aggiunta di attività di radio da tavolo e oculista

Gli esami di imaging più complessi sono effettuati dagli ospedali vicini.

Le immagine scattate in ospedale vengono interpretate da radiologi professionisti di Nizza che intervengono  una volta alla settimana per eseguire esami ecografici.

la struttura di  Olivetta San Michele, per i suoi residenti, prevede di eseguire esami radiologici ed ecografici presso l’ospedale di Sospel per evitare trasferimenti in  siti italiani molto più lontani.

Nel contesto della lotta contro le disuguaglianze territoriali e sociali per l'accesso alle cure, la localizzazione di un centro di consulenze di esami  multidisciplinari transfrontaliere sul sito di Sospel consente di soddisfare due obiettivi:

- Parità di accesso alle cure primarie su un territorio lontano dai centri cittadini
- Diversificazione delle prestazioni di cura con operatori sanitari di tutte le discipline (medici di medicina generale, specialisti, le professioni para-mediche)
- Fornire un progetto terapeutico di qualità, completato da risvolti medico-sociali (campagne di educazione alla salute, associazioni per la prevenzione).

il  progetto rivolto al settore di Imaging  consiste nrl rinnovo delle apparecchiature di scansione che permette di ridurre i tempi per l'interpretazione e la trasmissione a distanza degli esami.

LOCALIZZAZIONE E  DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  - Olivetta San Michele -
Di seguito sono sinteticamente descritti gli interventi previsti presso il Comune di Olivetta San Michele. Ogni opera realizzata, sebbene fisicamente eseguita sul territorio italiano, in linea con le finalità transfortaliere del progetto, sarà messa a disposizione dell’intero bacino d’utenza rappresentato dai due comuni, secondo le modalità e le regole di interscambio che saranno di volta in volta  bilateralmente stabilite e concordate.
Tutti gli interventi e le opere, oggetto della richiesta di finanziamento, sono concepite per supportare e favorire le azioni contemplate dall’Asse 3- Qualità della vita - Misura 3.1 .

Il progetto sarà realizzato presso l’ Ex Caserma della Guardia di Finanza sita sulla piazza principale del paese, di fronte alla sede del Comune.  I lavori riguardano principalmente il riordino degli ambienti e la dotazione di attrezzature volte all’ottenimento di spazi per ricreazione, fisioterapia, cura della persona e controlli medici.
Presso la medesima struttura edilizia, come già premesso, il Comune di Olivetta sta approntando la riorganizzazione necessaria all’apertura di una Residenza Protetta per anziani: è per tanto evidente che  si potranno  ottenere utili sinergie, tuttavia, si sottolinea che a differenza della R.P., le attività che fanno capo al presente progetto saranno prevalentemente  rivolte al territorio e pensate per favorire e prolungare la permanenza delle persone anziane presso il loro domicilio, per tanto l’intervento in esame, nella sua globalità, si  configura come autonomamente funzionale rispetto all’attivazione della Residenza Protetta. 
Interventi strutturali - realizzazione di spazi attrezzati da destinare all’operatività

Gli schemi seguenti riportano in linea di sintesi gli oggetti previsti a progetto e le finalità per le quali  svolgeranno da supporto.

[image: image10]

[image: image11]

[image: image12]
Individuazione  del contesto e finalità del progetto  edilizio e forniture
[image: image23.jpg]S VP — %

N
Bl
|
e
I
d

w

)




Le opere saranno realizzate presso un edificio in parte già ristrutturato grazie ai contributi della Regione Liguria. 
I fondi richiesti permetteranno di completare le opere di finitura e allestimento degli ambienti destinati alle attività territoriali con lo scopo di riqualificare e attrezzare locali essenziali per lo svolgimento e l’erogazione dei servizi, consentendo anche un incremento occupazionale importante, se rapportato alla popolazione, con ricadute favorevoli per la vitalità del paese. 

L’edificio è posizionato  sulla piazza del paese di fronte al municipio : l’ ubicazione favorevole della struttura consentirà  di instaurare un contatto agevole per gli abitanti della zona  che potranno avere un punto di riferimento per la richiesta e l’erogazione di molti servizi.
I lavori saranno eseguiti ai piani terra, primo e secondo seminterrato mentre il piano primo rimarrà dedicato alla residenza protetta.
Piano terra - i lavori edili, di finitura e le forniture sono previste per realizzare:
· Un ambulatorio per i medici di base con locali a supporto, servizi igienici, sala attesa e spazi  per prenotazione - accettazione. L’ambulatorio sarà informatizzato e collegato ai centri di prenotazione unificata del servizio sanitario nazionale e  contemporaneamente sarà collegato alle strutture di Sospel 
· stanze per country hospital: si prevede l’attivazione di quattro posti letto suddivisi in due camere doppie complete di servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza.

[image: image13]
Piano primo seminterrato - i lavori edili, di finitura e le forniture sono previste per realizzare:
· locali attrezzati e arredati per rinvenimento e distribuzione pasti 

· ambulatorio per fisioterapia

· spazi a supporto per il personale


[image: image14]
Piano secondo seminterrato e area esterna - i lavori edili, di finitura , le sistemazioni esterne e le forniture sono previste per realizzare:
· uno spazio polivalente attrezzato, completo di zona ristoro e servizi igienici

· un giardino attrezzato collegato al locale polivalente mediante scala esterne e impianto elevatore  per il superamento delle barriere architettoniche.

[image: image15]
Tra gli obiettivi non secondari che un progetto di tale genere deve perseguire vi è l’ottenimento di ambienti accoglienti, semplici da “usare” e confortevoli nella fruizione. E’ necessario promuovere la qualità dei servizi offerti, dal tipo di accoglienza alla gestione pratica della cura, attraverso interventi capillari che serviranno a guidare e sostenere dal punto di vista psicologico gli utenti, grazie a forme di assistenza più umane e rassicuranti, dove i bisogni siano costantemente richiamati e divengano campo d’azione per le relative forme di assistenza, si ritiene doveroso evidenziare che tutti gli spazi previsti saranno umanizzati e cioè dotati di capacità di accogliere e rassicurare. 
Realizzazione di sistemi e reti informatiche 

L’obiettivo è quello di dar vita ad un sistema rapido per il trasferimento di dati e analisi: la nuova rete sarà un ponte di collegamento tra i Distretti Sociosanitari della Provincia di Imperia,  Olivetta  San Michele e Sospel,, nell’ottica  dell’elaborazione e adozione di sistemi comuni di vigilanza e allerta sanitario.

Detto collegamento favorisce inoltre lo sviluppo della telemedicina che consentirà ai pazienti di avere in tempi rapidi i risultati di un elettrocardiogramma, di una spirometria o altro esame che non richieda particolari interventi sul paziente. Tali esami potranno essere svolti presso il nuovo ambulatorio e in taluni casi anche domiciliarmente.
La nuova rete non è pensata in sostituzione della presenza in loco di professionalità medico-infermieristiche ma di fatto è concepita per potenziarne l’operatività, il controllo sui pazienti nonché per favorire l’interazione fra professionisti italiani e francesi, assicurando più rapidi tempi di risposta ed intervento nel caso di emergenze.

Lo schema seguente riporta  il collegamento tra gli oggetti previsti a progetto e le finalità per le quali  svolgeranno da supporto


[image: image16]
Ambito organizzativo 

La gestione della nuova struttura di Olivetta San Michele sarà organizzata dal Comune e potrà contare sulla collaborazione delle reti di salvaguardia sociale attivate presso i distretti sociosanitari imperiesi.
L’intendimento è quello di accentrare in un’unica sede, nuova e attrezzata, i contributi e le attività sociosanitarie in parte già presenti e quelle che saranno attivate in futuro.
In aggiunta alla presenza dei medici di base, che troveranno qui spazi idonei per la visita e per la cura dei pazienti, un contributo fondamentale è rappresentato dalla possibilità di avvalersi delle professionalità che operano presso Sospel, attraverso rapporti di consulenza e interscambio. Inoltre si segnala che la futura attivazione dei posti letto della nuova R.P. di Olivetta avrà ricadute positive in quanto si potrà disporre di un maggior numero di operatori a supporto  dei servizi rivolti all’utenza esterna.

Unitamente all’organizzazione degli aspetti sanitari, particolare attenzione sarà posta all’apertura di un centro ricreativo al quale  potranno accedere non solo gli anziani ma tutti gli abitanti con lo scopo di favorire la coesione sociale e l’attenzione per le fasce di popolazione più debole. La struttura potrà evitare l’isolamento creando momenti di socializzazione e favorendo i rapporti con il contesto sociale esterno.  
Il nuovo centro servizi sarà un ponte tra l’istituzionalizzazione e il mantenimento del domicilio, aiutando anche il nucleo familiare dell’anziano nel lavoro di cura.
Grazie ai rapporti di interscambio, ciascuna realtà territoriale coinvolta nel progetto potrà usufruire  di maggiori servizi sia in ambito sanitario sia in ambito sociale.
In particolare  si prevede un incremento delle seguenti attività

attività sanitarie 
· Assistenza alle prenotazioni, ai farmaci e alla protesica

·  Centro studio Medici di famiglia

· Attività ambulatoriale

· Telemedicina

· Country Hospital

· Prelievi  e punto di riferimento per le cure domiciliari 
attività sociali
· attivita’ domiciliari ( per servizi alla persona)

·  attivita’ ricreative

· mensa – ristorazione 
Tabella Riepologativa delle Opere Finalizzate agli Obiettivi di Progetto
Le opere che fanno capo al presente progetto costituiscono la base per lo sviluppo di molteplici obiettivi che hanno il fine comune di migliorare l’assistenza sociosanitaria rivolta alle popolazioni di montagna, in particolare per tutelare gli anziani e le persone svantaggiate. Per tale motivo uno stesso intervento è riconducibile a più azioni, per esempio il potenziamento delle strutture a disposizione dei medici di base consente di migliorare le possibilità di osservazione e analisi dei pazienti e conseguentemente le occasioni di interscambio dei dati (azione 1), contemporaneamente favorisce l’attivazione di sistemi comuni di vigilanza e allerta sanitario (azione 2) e costituisce un utile strumento per favorire il mantenimento a domicilio delle persone anziane (azione 4) 
	TIPOLOGIA INTERVENTI - OLIVETTA SAN MICHELE
	SETTORI DI  RIFERIMENTO
	MISURA 3.1

	AMBITO STRUTTURALE
	SISTEMI E RETI INFORMATICHE
	AMBITO ORGANIZZATIVO
	SANITA’
	SOCIALE
	TIPOLOGIA DI AZIONE

	Nuovo ambulatorio medici di base
	
	Organizzazione dei servizi di interscambio e cooperazione attraverso procedure di accesso ai servizi che saranno concordate da entrambe le realtà trasfontaliere
	x
	
	1-2-4

	
	Sistemi informatici per trasferimento dati e telemedicina
	
	x
	
	2-4-8



	Ambulatorio per fisioterapia
	
	
	x
	
	1-4-7

	Posti letto per Country Hospital
	
	
	x
	
	1-2-4

	spazi per attività ludiche, di intrattenimento e verde attrezzato
	
	Organizzazione dei servizi di interscambio e cooperazione attraverso procedure di accesso ai servizi che saranno concordate da entrambe le realtà trasfontaliere
	
	x
	6-7

	spazi per rinvenimento e somministrazione pasti
	
	
	
	x
	4-5-7


Motivi per la  richiesta finanziamento
Il patto di cooperazione tra Sospel e Olivetta San Michele potrà gettare le basi per la sperimentazione  di un sistema di  compartecipazione  delle risorse  che, tra i suoi presupposti non secondari , pone in evidenza la volontà di proseguire i rapporti di cooperazione anche oltre i termini di attuazione del progetto, con l’ambizione di dar vita ad  un modello  esemplare,  valido anche per altre realtà transfrontaliere. 

Per quanto detto le ragioni della richiesta di finanziamento sono motivate dalla possibilità di ottenere  :
· miglioramento delle attrezzature necessarie alle cure sanitarie:  attrezzature di  telemedicina    
· aumentare l’offerta di servizi socio-sanitari: attrezzature di  fisioterapia e ambulatori

· incrementare la qualità dell’accoglienza:  spazi verdi, informazioni, arredi 

·  integrare e migliorare gli aspetti sociali e facilitare le attività sociali e ricreative 

· facilitare l’assistenza domiciliare:  incremento del personale

· prevenire e analizzare  l’invecchiamento:  ricerche e screening

· inserire nuove funzioni sanitarie: centri antiveleni per vipere etc

Oggetto della richiesta


Per attività di carattere prevalentemente sanitario





nuovo ambulatorio per i medici di base, e spazi a supporto.


posti letto per “Country Hospital”.


ambulatorio per fisioterapia








Finalità Principale





Studi e scambi di esperienze per favorire la sicurezza, il mantenimento a domicilio delle persone anziane.


AZIONE 4





Finalità Collegate





AZIONE 1


AZIONE 2


AZIONE 7








Oggetto della richiesta


Per attività di carattere prevalentemente sociale





spazi per rinvenimento e somministrazione pasti


spazi per assistenza alla cura  della persona.








Finalità Principale





Studi e scambi di esperienze per favorire la sicurezza, il mantenimento a domicilio delle persone anziane.


AZIONE 4





Finalità Collegate





AZIONE 5


AZIONE 7








Oggetto della richiesta


Per attività di carattere prevalentemente sociale e ricreativo





spazi per ricreazione e attività sociali  


giardino pubblico attrezzato








Finalità Principale


Studi e scambi di esperienze e sviluppo transfrontaliero di attività ricreative a favore dell’integrazione delle persone svantaggiate


AZIONE 6





Finalità Collegate





AZIONE 7








Oggetto della richiesta


Per attività di carattere prevalentemente sanitario 





Realizzazione reti informatiche per traferimento dati  nell’ottica dello sviluppo della telemedicina








Finalità Principale


sviluppo congiunto della ricerca e dell’innovazione in materia di nuove tecnologie applicate alla salute.


AZIONE 8





Finalità Collegate





AZIONE 2


AZIONE 4








country hospital





spazi residenza protetta





spazi a supporto





ambulatorio medici





servizi a supporto





servizi per residenza protetta





ambulatorio fisioterapia





rinvenimento e distribuzione pasti








area per centro ricreativo








Area verde attrezzata








Descrizione dettagliata del progetto  di 
       titolo  da definire in italiano 50 caratteri

Description détaillée du projet


       come sopra ma in francese 50 caratteri

Pagina 1 di 17

[image: image24.jpg]¥ ichancne e v J

. e -~



[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


